⚙ CODEFORGE PLATFORM Plataforma de Desenvolvimento Fundamentalista Assistido por IA MANIFESTO FUNDADOR · CLEAN ARCHITECTURE · v1.0 Fevereiro 2026; Status: ATIVO; Revisão: 1.0.

# Índice

1. Visão Geral e Propósito

2. Princípios Fundamentalistas

3. Arquitetura Clean Architecture — Camadas

4. Sistema de Agentes com Papéis Distintos

5. Fluxo de Auditoria de Intenção

6. Motor de Análise de Arquitetura (para usuários sem conhecimento técnico)

7. Sistema de Sprint com Bloqueio Real

8. Validação de Aderência ao Manifesto

9. Modelo de Dados

10. APIs e Contratos

11. Stack Tecnológico Justificado

12. Roadmap de Implementação

13. O que aproveitamos do Manus / O que reescrevemos

# 1. Visão Geral e Propósito

|  | Missão da Plataforma CodeForge é uma plataforma que simula uma empresa de tecnologia completa, onde agentes de IA especializados executam cada papel organizacional sob auditoria humana contínua. O resultado é software documentado, rastreável e livre de retrabalho — mesmo para quem não tem conhecimento técnico profundo. |
| --- | --- |

O problema central que resolvemos:

- Plataformas de IA (Lovable, Cursor, Copilot) geram código mas não garantem arquitetura

- Desenvolvedores humanos refatoram indefinidamente por falta de planejamento

- Usuários sem background técnico não conseguem auditar o que a IA produziu

- Nenhuma ferramenta atual bloqueia progresso quando há desvio do plano original

O que o CodeForge entrega diferente:

- Manifesto congelado como lei — nenhuma linha de código sem justificativa arquitetural

- Agentes com papéis e permissões distintos — Arquiteto nunca escreve código

- Auditoria de intenção — IA declara o que vai fazer antes de executar

- Análise de arquitetura em linguagem humana — recomenda Monolito vs Microserviços explicando por quê

- Bloqueio físico de sprint — backend recusa avançar sem aprovação documentada

# 2. Princípios Fundamentalistas

## 2.1 Os 7 Princípios Imutáveis

| # | Princípio | Definição |
| --- | --- | --- |
| P1 | Manifesto como Lei | Nenhuma decisão técnica existe fora do manifesto. Código que não tem origem rastreável no manifesto é inválido. |
| P2 | Design-First, Code-Last | Zero código antes de arquitetura aprovada, diagramas validados e testes definidos. |
| P3 | Intenção antes da Ação | Todo agente declara o que vai fazer, por quê, e como valida o resultado — antes de executar. |
| P4 | Responsabilidade por Papel | Cada agente tem escopo fixo. Arquiteto não codifica. Dev não decide estrutura. QA não aprova. |
| P5 | Rastreabilidade Bidirecional | De qualquer linha de código → decisão no manifesto. De qualquer requisito → implementação. |
| P6 | Sprint Gate Obrigatório | Sprints têm portões físicos. Sem aprovação documentada do humano, o sistema não avança. |
| P7 | Educação Contínua | O sistema explica cada decisão em linguagem simples. Usuários aprendem enquanto auditam. |

# 3. Clean Architecture — Camadas

A plataforma é dividida em duas perspectivas de Clean Architecture: a da própria plataforma (como ela é construída) e a do código que ela gera para os usuários.

## 3.1 Clean Architecture da Plataforma CodeForge

|  | Regra de Dependência Dependências apontam sempre para dentro. Camadas externas dependem das internas. Nenhuma camada interna conhece detalhes de infraestrutura (Express, Prisma, OpenAI). |
| --- | --- |

| DOMAIN Núcleo Puro | Manifesto Entidade raiz — contém todas as regras de negócio e invariantes Project Agregado que agrupa manifesto, sprints e artefatos Agent Value Object — define papel, permissões e estado de um agente Sprint Entidade com gate de bloqueio — estado: LOCKED ¦ ACTIVE ¦ PENDING_APPROVAL ¦ DONE AuditEntry Value Object imutável — registro de cada intenção declarada ArchDecision Entidade — decisão com alternativas rejeitadas e justificativa |
| --- | --- |

| APPLICATION Use Cases | CreateManifesto Orquestra extração de conceito → geração → validação → congelamento ExecuteSprintGate Valida critérios, solicita aprovação humana, registra e desbloqueia DeclareAgentIntent Agente declara intenção → persiste como AuditEntry → aguarda aprovação ApproveIntent Humano aprova/rejeita → dispara execução ou descarta ValidateManifestAdherence Compara código gerado semanticamente contra manifesto congelado AnalyzeArchitecture Motor que recomenda paradigma em linguagem humana com justificativas GenerateCode Apenas invocado após intent aprovado — nunca direto |
| --- | --- |

| ADAPTERS Interface Adapters | AgentOrchestrator Traduz use cases para chamadas de LLM — agnóstico ao provider ManifestoPresenter Formata manifesto para exibição humana em múltiplos formatos SprintController HTTP controllers para operações de sprint — Express/Fastify agnóstico AuditPresenter Apresenta trail de auditoria de forma legível para não-técnicos ArchAnalysisPresenter Traduz análise técnica em linguagem de negócio |
| --- | --- |

| INFRASTRUCTURE Frameworks & Drivers | PrismaManifestoRepo Implementação concreta do repositório de manifesto OpenAIProvider Implementação do LLMProvider para GPT-4o ClaudeProvider Implementação do LLMProvider para Claude — intercambiável GeminiProvider Implementação do LLMProvider para Gemini — intercambiável GithubAdapter Integração com GitHub API para push automático DockerStagingAdapter Gerencia ambientes Docker para preview RedisJobQueue Implementação de fila de jobs para geração assíncrona |
| --- | --- |

## 3.2 Estrutura de Pastas — Monorepo

| Caminho | Propósito |
| --- | --- |
| packages/core/domain/ | Entidades, Value Objects, interfaces de repositório — zero dependências externas |
| packages/core/application/ | Use cases — dependem apenas do domain |
| packages/core/adapters/ | Controllers, presenters, orchestrators |
| packages/infra/database/ | Prisma schema, migrations, implementações de repositório |
| packages/infra/llm/ | Providers: OpenAI, Claude, Gemini — todos implementam LLMProvider |
| packages/infra/git/ | GitHub adapter, git operations |
| packages/infra/docker/ | Staging environment management |
| packages/web/ | React frontend — acessa apenas via API, nunca domain direto |
| packages/agents/ | Definições de cada agente: prompts, permissões, estado |
| packages/audit/ | Trail de auditoria — append-only, imutável |

# 4. Sistema de Agentes com Papéis Distintos

Cada agente é uma entidade com identidade, mandato, permissões e restrições fixas. Eles interagem entre si mas não podem ultrapassar seus limites de papel.

| 🏛️ ARQUITETO. Mandato: Definir estrutura e garantir coerência arquitetural Pode: ✓ Criar e editar manifesto (antes de congelar) ✓ Recomendar paradigma (Monolito/Micro/Modular) ✓ Criar diagramas C4, ER, sequência ✓ Rejeitar código que viola contratos ✓ Vetar mudanças de escopo pós-congelamento Não pode: ✗ Escrever código de produção ✗ Aprovar pull requests ✗ Definir estimativas de sprint ✗ Mudar manifesto após congelamento. | 💻 DEV SENIOR. Mandato: Implementar código fiel ao manifesto Pode: ✓ Gerar código TypeScript por módulo ✓ Criar testes unitários e de integração ✓ Fazer commits seguindo convenção ✓ Solicitar clareza ao Arquiteto quando ambíguo Não pode: ✗ Alterar arquitetura ✗ Criar módulos não previstos no manifesto ✗ Fazer deploy sem aprovação ✗ Ignorar feedback do QA. |
| --- | --- |

| 🔍 QA ENGINEER. Mandato: Tentar quebrar o que o Dev criou Pode: ✓ Executar testes e reportar falhas ✓ Analisar cobertura e alertar abaixo de 80% ✓ Verificar aderência ao manifesto ✓ Bloquear sprint se critérios não atendidos ✓ Criar casos de borda não cobertos Não pode: ✗ Escrever código de produção ✗ Modificar manifesto ✗ Aprovar código — apenas rejeitar ✗ Ignorar falhas para acelerar sprint. | 📋 PM / GUARDIAN. Mandato: Guardar o manifesto e proteger o escopo Pode: ✓ Congelar manifesto quando completo ✓ Analisar impacto de novas features ✓ Calcular dias adicionais de sprint ✓ Explicar decisões em linguagem de negócio ✓ Mediar conflitos entre agentes Não pode: ✗ Alterar manifesto congelado sem descongelar ✗ Aprovar features sem análise de impacto ✗ Contornar gates de sprint ✗ Agir sem consenso dos outros agentes. |
| --- | --- |

## 4.1 Comunicação Entre Agentes

|  | Protocolo de Conflito entre Agentes Quando Arquiteto e Dev discordam: o Arquiteto prevalece. Dev pode registrar discordância no audit log. Quando QA bloqueia: sprint fica em BLOCKED até Dev corrigir OU PM justificar exceção com aprovação humana. Quando PM detecta scope creep: nova feature entra em IMPACT_ANALYSIS antes de qualquer execução. Humano sempre tem poder de veto e pode forçar qualquer estado — com registro obrigatório da razão. |
| --- | --- |

# 5. Fluxo de Auditoria de Intenção

## 5.1 O Ciclo Declare → Approve → Execute → Validate

| Fase | Ator | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agente (qualquer) | DECLARE: Agente descreve em linguagem natural o que pretende fazer, qual parte do manifesto justifica, e como validará o resultado. |
| 2 | Sistema | PERSIST: AuditEntry é criada com status PENDING_APPROVAL. Nenhuma ação é executada. |
| 3 | Humano | REVIEW: Usuário vê a intenção no painel de auditoria em linguagem simples. Pode Aprovar, Rejeitar ou Modificar. |
| 4 | Sistema | EXECUTE (se aprovado): Use case correspondente é invocado com a intenção como contexto. Cada output é linkado ao AuditEntry. |
| 5 | QA Agent | VALIDATE: QA analisa o output contra os critérios declarados na intenção. Emite PASS ou BLOCK. |
| 6 | Sistema | CLOSE: AuditEntry fechada com resultado, evidências e rastreabilidade completa. |

## 5.2 Exemplo Real de AuditEntry

|  | AuditEntry — Dev Senior declara intenção Agente: DEV SENIOR Intenção: Criar o AuthController com os endpoints POST /auth/login e POST /auth/register. Justificativa no Manifesto: Módulo auth-service, seção Interfaces Públicas, items 1 e 2. Padrões que seguirei: Repository Pattern (P3), DTO validation com Zod (P7), JWT stateless (P2). Como vou validar: Testes unitários cobrindo casos de sucesso, senha inválida e token expirado. Estimativa: 2 arquivos gerados, ~150 linhas, 6 casos de teste. Status: PENDING_APPROVAL → aguardando revisão humana. |
| --- | --- |

# 6. Motor de Análise de Arquitetura

Este é o módulo que habilita usuários sem conhecimento técnico a tomarem decisões arquiteturais informadas. O sistema pergunta, analisa e recomenda em linguagem simples.

## 6.1 Perguntas de Diagnóstico (feitas pelo Arquiteto ao usuário)

| # | Pergunta ao usuário | O que ela revela tecnicamente |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quantas pessoas vão usar seu app no primeiro ano? | Define escala → monolito vs modular vs microserviços |
| 2 | Seu app vai crescer com novas funcionalidades frequentemente? | Velocidade de mudança → acoplamento vs independência de módulos |
| 3 | Diferentes partes do app têm picos de uso em horários diferentes? | Necessidade de escalabilidade independente → microserviços |
| 4 | Você tem uma equipe técnica ou vai depender de IA para manutenção? | Capacidade operacional → complexidade máxima sustentável |
| 5 | Precisa de alta disponibilidade (0% de downtime)? | Resiliência → arquitetura com redundância e failover |
| 6 | Vai integrar com muitos sistemas externos (pagamentos, CRM, ERP)? | Nível de integração → necessidade de API gateway e event bus |
| 7 | Qual é o prazo para a primeira versão funcionar? | Time-to-market → monolito entrega mais rápido que microserviços |

## 6.2 Matriz de Decisão de Paradigma

| Perfil do Projeto | Monolito Modular | Modular c/ Serviços | Microserviços |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP / Prova de Conceito | ✅ Recomendado | ⚠️ Complexo demais | ❌ Não usar |
| App com <50k usuários/mês | ✅ Ideal | ✅ Possível | ⚠️ Overkill |
| App com crescimento rápido | ⚠️ Pode travar | ✅ Recomendado | ⚠️ Caro |
| Equipe pequena (<5 devs) | ✅ Ótimo | ✅ Gerenciável | ❌ Difícil manter |
| Alta disponibilidade crítica | ⚠️ Risco único | ✅ Bom equilíbrio | ✅ Ideal |
| Time-to-market < 3 meses | ✅ Mais rápido | ⚠️ Médio | ❌ Lento |
| >500k usuários / escala global | ❌ Gargalo | ⚠️ Bom até certo ponto | ✅ Necessário |

|  | Como o sistema explica para o usuário (exemplo real) "Com base nas suas respostas, recomendamos Monolito Modular para sua primeira versão." Por quê? Você tem prazo de 2 meses, equipe pequena e espera até 10 mil usuários no primeiro ano. Microserviços exigiriam 3x mais tempo de configuração e uma equipe com experiência em DevOps. O que ganhamos: você lança mais rápido, com menos custo de infraestrutura. O que perdemos: se crescer para 500k usuários, precisaremos migrar módulos para serviços separados. Quando isso acontecer, o manifesto já terá os módulos bem definidos — a migração será cirúrgica, não um rewrite. |
| --- | --- |

# 7. Sistema de Sprint com Bloqueio Real

## 7.1 Estados de Sprint

| Estado | Código | Descrição e Transições Permitidas |
| --- | --- | --- |
| Bloqueado | LOCKED | Sprint não pode ser iniciado. Requer que sprint anterior esteja DONE. |
| Ativo | ACTIVE | Sprint em execução. Agentes podem criar AuditEntries. |
| Aguardando Aprovação | PENDING_APPROVAL | Gate ativado. Sistema aguarda revisão humana dos critérios de saída. |
| Bloqueado por QA | BLOCKED | QA detectou falha. Dev deve corrigir antes de reativar gate. |
| Concluído | DONE | Gate aprovado pelo humano. Próximo sprint pode ser desbloqueado. |
| Abortado | ABORTED | Sprint cancelado manualmente. Requer justificativa no audit log. |

## 7.2 Critérios de Gate por Sprint

| S# | Sprint | Critérios obrigatórios para gate DONE |
| --- | --- | --- |
| S1 | Pesquisa e Análise | Documento de pesquisa aprovado pelo humano. Tecnologias selecionadas com justificativa. Riscos mapeados. |
| S2 | Arquitetura Alto Nível | Diagrama C4 nível 1 e 2 aprovados. Paradigma definido com análise de alternativas. Arquiteto assina manifesto. |
| S3 | Chat e Extração | Conceito estruturado aprovado. Requisitos funcionais e não-funcionais documentados. Gaps identificados. |
| S4 | Manifesto Congelado | Manifesto 100% preenchido. Validação de completude passou. Humano aprova congelamento explicitamente. |
| S5 | Diagramas UML | Mínimo 4 tipos de diagrama gerados. Consistência validada pelo Arquiteto. Humano aprova. |
| S6 | Geração de Código | Todos os módulos gerados. Cobertura ≥ 80%. Validação de aderência ao manifesto passou para todos os módulos. |
| S7 | Staging + Docker | Docker Compose funcionando. Todos os containers saudáveis. Preview acessível. Testes E2E passando. |
| S8 | Git Integration | Repositório criado. Código completo com histórico rastreável. CI/CD configurado. |
| S9 | Validação Final | 100% dos testes passando. Documentação completa. Guia de deployment validado. Checklist de produção aprovado. |

# 8. Validação de Aderência ao Manifesto

Após cada módulo gerado, o sistema executa uma análise semântica comparando o código contra o manifesto congelado. Isso vai muito além de checar campos preenchidos.

## 8.1 Níveis de Validação

| Nível | Tipo | O que verifica |
| --- | --- | --- |
| L1 — Estrutural | Automático | Nomes de classes, métodos e arquivos seguem convenções do manifesto. Estrutura de pastas correta. |
| L2 — Contratual | Automático | Interfaces públicas implementadas conforme especificado. DTOs com campos corretos. Endpoints corretos. |
| L3 — Padrões | Automático + IA | Padrões obrigatórios aplicados (Repository, Service, etc). Dependências entre módulos respeitadas. |
| L4 — Semântico | IA (Arquiteto Agent) | Lógica de negócio coerente com responsabilidade declarada do módulo. Sem lógica vazando entre camadas. |
| L5 — Regressão | Automático | Módulos anteriores não quebraram. Contratos de integração mantidos. |

|  | Exemplo de Violação Detectada (L4 — Semântico) Módulo: payment-service Violação: O PaymentService está acessando diretamente a tabela 'users' via Prisma. Regra violada: Manifesto P3 — módulos não podem acessar dados de outros módulos sem passar pela interface pública. Ação: Sprint bloqueado. Dev Senior notificado. AuditEntry criada com status BLOCKED. Correção esperada: PaymentService deve chamar UserService.getById() via interface, não acesso direto ao banco. |
| --- | --- |

# 9. Modelo de Dados

## 9.1 Entidades Principais

| Entidade | Tipo | Campos chave e relações |
| --- | --- | --- |
| Project | Agregado raiz | id, userId, name, status (CONCEPT¦ACTIVE¦DONE¦ARCHIVED), createdAt |
| Manifesto | Entidade | id, projectId, version, frozen (bool), content (JSONB), frozenAt, frozenBy |
| Sprint | Entidade | id, projectId, number, status (LOCKED¦ACTIVE¦PENDING_APPROVAL¦BLOCKED¦DONE¦ABORTED), gateApprovedBy, gateApprovedAt |
| AuditEntry | Value Object imutável | id, sprintId, agentRole, intentText, justification, status (PENDING¦APPROVED¦REJECTED¦EXECUTED¦VALIDATED), approvedBy, result |
| AgentSession | Entidade | id, projectId, role (ARCHITECT¦DEV¦QA¦PM), activeModel, contextWindow (JSONB), startedAt |
| ArchDecision | Entidade | id, manifestoId, decision, alternatives (JSONB), rationale, decidedBy (agentRole), approvedBy (userId) |
| CodeArtifact | Entidade | id, projectId, moduleId, auditEntryId, filePath, content, language, coveragePercent, adherenceScore |
| ValidationReport | Entidade | id, codeArtifactId, level (L1-L5), passed (bool), violations (JSONB), generatedAt |
| ImpactAnalysis | Entidade | id, projectId, featureRequest, affectedModules (JSONB), estimatedDays, riskLevel, approvedBy |

# 10. APIs e Contratos

## 10.1 Endpoints Principais

| Método | Endpoint | Propósito |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/projects | Criar novo projeto |
| POST | /api/projects/:id/manifesto/generate | Arquiteto Agent inicia geração de manifesto via chat |
| POST | /api/projects/:id/manifesto/freeze | Congelar manifesto — ação irreversível com registro |
| GET | /api/projects/:id/architecture/analyze | Motor de análise — retorna recomendação em linguagem simples |
| POST | /api/projects/:id/audit/declare | Agente declara intenção — cria AuditEntry PENDING |
| PATCH | /api/audit/:entryId/approve | Humano aprova intenção → dispara execução |
| PATCH | /api/audit/:entryId/reject | Humano rejeita → AuditEntry REJECTED, agente notificado |
| POST | /api/projects/:id/sprints/:n/gate | Ativa gate de sprint → muda para PENDING_APPROVAL |
| PATCH | /api/sprints/:id/gate/approve | Humano aprova gate → sprint DONE, próximo ACTIVE |
| POST | /api/projects/:id/codegen/module | Gera código de módulo (só após AuditEntry aprovada) |
| GET | /api/projects/:id/validation/:moduleId | Relatório de aderência ao manifesto por módulo |
| POST | /api/projects/:id/features/impact | PM Agent analisa impacto de nova feature |
| WS | /ws/projects/:id/agents | Stream de eventos de todos os agentes em tempo real |

# 11. Stack Tecnológico Justificado

| Categoria | Tecnologia | Alternativa Rejeitada | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Node.js 22 + TypeScript | Python/FastAPI | Mesma linguagem no frontend. TypeScript garante contratos de Clean Architecture em tempo de compilação. |
| HTTP Server | Fastify (migração do Express) | Express.js | Fastify é 2x mais rápido, tem schema validation nativo e melhor suporte a TypeScript. Express mantido apenas no legado Manus. |
| ORM | Prisma | TypeORM / Knex | Migrations automáticas, type safety total, schema como fonte de verdade. TypeORM tem muitos bugs com tipos complexos. |
| LLM | LLMProvider (abstrato) | OpenAI direto | Abstração permite usar GPT-4o, Claude ou Gemini por sprint ou por agente sem refatoração. |
| Cache / Queue | Redis + BullMQ | RabbitMQ | Redis já usado para cache. BullMQ é o successor moderno do Bull com melhor suporte a TypeScript. |
| Frontend | React 19 + Vite | Next.js | App client-side puro. Next.js adiciona complexidade SSR desnecessária para uma ferramenta de desenvolvedor. |
| State | Zustand + React Query | Redux | Redux é verboso demais. Zustand para UI state, React Query para server state — separação clara. |
| Testes | Vitest + Playwright | Jest / Cypress | Vitest é nativo Vite, 10x mais rápido. Playwright supera Cypress em estabilidade de E2E. |
| Monorepo | Turborepo | Nx / Lerna | Turborepo é mais simples, caching nativo, integra com Vercel. Menor curva de aprendizado. |
| Diagramas | Mermaid.js | PlantUML | Mermaid renderiza no browser sem servidor, suporte nativo no GitHub e Notion. |

# 12. Roadmap de Implementação

Baseado no que o Manus entregou e no que precisamos construir do zero. Cada sprint tem gate obrigatório — a plataforma usa seu próprio processo para se construir.

| S# | Foco | Entregável do Gate | O que aproveitar do Manus |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Domain Layer | Entidades, VOs e interfaces de repositório 100% tipados e testados | Nada — Manus não tem domain layer. Criar do zero. |
| S2 | Application Layer | Use cases principais: CreateManifesto, DeclareIntent, ApproveIntent | Lógica de validação do manifesto.service.ts — refatorar para use case puro. |
| S3 | Agent System | 4 agentes funcionais com prompts, permissões e audit log | Estrutura de chat.service.ts como base — reescrever com papéis distintos. |
| S4 | Arch Analysis Engine | Motor de análise retornando recomendação em linguagem simples | Nada — funcionalidade nova. Criar do zero. |
| S5 | Sprint Gate System | Bloqueio físico de sprint funcionando end-to-end | Estrutura de rotas do project.routes.ts como ponto de partida. |
| S6 | Manifesto Freeze + Validation | Congelamento e validação L1-L5 funcionando | validateManifesto() do manifesto.service.ts — enriquecer com L4 semântico. |
| S7 | Code Generation | Geração com AuditEntry aprovada obrigatória antes de executar | codegen.service.ts — adicionar camada de auditoria antes de invocar. |
| S8 | Frontend + UX | Dashboard com painel de auditoria em tempo real | Dashboard.tsx, ManifestoViewer.tsx — redesign com audit panel central. |
| S9 | Infra + Deploy | Docker, CI/CD, staging environment, documentação final | docker-compose.yml, ci-cd.yml, Dockerfile — podem ser usados quase intactos. |

# 13. O que aproveitamos do Manus / O que reescrevemos

## 13.1 Inventário de Reuso

| Arquivo / Módulo | Decisão | Razão |
| --- | --- | --- |
| ARCHITECTURE.md | ✅ Referência | Boa documentação de decisões — usada como input para o Manifesto Fundador |
| schema.prisma | ⚠️ Refatorar | Schema correto mas faltam entidades: AuditEntry, AgentSession, ValidationReport |
| manifesto.service.ts | ⚠️ Extrair lógica | Validação básica é boa — mover para use case ManifestoValidator no application layer |
| codegen.service.ts | ⚠️ Refatorar | Lógica ok mas precisa de AuditGateway obrigatório antes de invocar OpenAI |
| chat.service.ts | ⚠️ Refatorar | Reescrever com AgentSession e papéis distintos — atualmente é um chat genérico |
| openai.service.ts | ⚠️ Adaptar | Mover para infra/llm/openai.provider.ts implementando LLMProvider abstrato |
| github.service.ts | ✅ Reaproveitar | Boa integração — mover para infra/git/ com pequenos ajustes |
| docker-compose.yml | ✅ Reaproveitar | Configuração correta — adicionar containers de monitoring |
| ci-cd.yml | ✅ Reaproveitar | GitHub Actions bem configurado — manter |
| Dashboard.tsx | ⚠️ Redesign | Estrutura ok mas precisa de Audit Panel como feature central do UI |
| ManifestoViewer.tsx | ⚠️ Enriquecer | Adicionar diff entre versões e highlight de violações |
| export.service.ts | ✅ Reaproveitar | Funcional — mover para infra/git/ |
| diagram.service.ts | ✅ Reaproveitar | Geração Mermaid funcionando — integrar ao fluxo de AuditEntry |
| validation.service.*.ts | ❌ Substituir | Validação superficial — substituir por ValidateManifestAdherence use case |
| staging.ts | ⚠️ Refatorar | Mover para infra/docker/staging.adapter.ts |

|  | Resumo: Esforço de Migração Criar do zero (Domain + Application Layer + Agent System + Arch Engine): ~60% do trabalho Refatorar (services, controllers, frontend): ~25% do trabalho Reaproveitar diretamente (docker, CI/CD, github, export): ~15% do trabalho A decisão de NÃO fazer rewrite completo economiza ~3 semanas de trabalho. A decisão de NÃO reaproveitar o domain/application layer é inegociável — é o coração da plataforma. |
| --- | --- |

MANIFESTO FUNDADOR — CODEFORGE PLATFORM Este documento é a lei do projeto. Nenhuma decisão técnica existe fora dele. Status: ATIVO · Versão: 1.0 · Fevereiro 2026